中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程项目监理

比选文件

采购人: 中央芭蕾舞团

2023年6月

目  录

第一章   比选邀请	3

第二章   比选应答文件组成	6

第三章   评分标准	17

第四章   相关表格	18

第五章   技术需求	27

第六章   合同（参考）	29

# 第一章   比选邀请

采购人为中央芭蕾舞团，拟对“中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程项目监理”所需的采购项目进行比选，欢迎合格响应人前来比选。

1、项目名称：中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程项目监理

2、采购人名称、地址：中央芭蕾舞团、中央芭蕾舞团天桥剧场

3、采购人联系人及联系方式：王兴，010-83553737-4405

4、采购内容：中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程项目监理

| 包号 | 服务名称 | 简要服务需求 | 服务期 | 项目预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程项目监理 | 对中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程进行监理，主要包括四项控制、两项管理和一项协调。即：质量控制、进度控制、投资控制、变更控制，合同管理、安全管理和组织协调等。 | 自施工计划开始日期至两个项目实际完成竣工验收日期为施工阶段监理服务期。竣工验收完成后需要配合项目工程结算、财务决算，至项目保修期完成服务期限结束。 | 给排水及空调系统改造工程38.65万元；消防系统维修工程10万元。 共计48.65万元。 |

备注：投标单位需对中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程项目分别报价，并最后形成总价。

7、项目内容及需求：对中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程项目进行监理。监理服务期限：自施工计划开始日期至两个项目实际完成竣工验收日期为施工阶段监理服务期。竣工验收完成后需要配合项目工程结算、财务决算，至项目保修期完成服务期限结束。

8、本项目预算金额：给排水及空调系统改造工程38.65万元；消防系统维修工程10万元。共计人民币48.65万元。

9、响应人资格要求

9.1在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，具有合格资质和生产能力的国内响应人均可参加报价。

9.2响应人遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

9.3 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

9.4 必须接到比选报价邀请，领取比选文件并登记备案；

9.5 响应人须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

9.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得同时参加本项目同一分包的报价活动。

9.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。

9.8不接受联合体报价。

9.9是否专门面向中小企业采购：否

10、领取比选文件时间、地点、携带材料

时间：2023年6月9日起至2023年6月14日止，每天上午9:00-11:00，下午13:00-17:00

领取地点：北京市西城区太平街3号中央芭蕾舞团405室或中央芭蕾舞团官网。

售价：每包人民币0元，只提供电子版。

11、比选应答文件递交截止时间：2023年6月15日上午10:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

12、比选应答文件递交截止时间暨开标时间：2023年6月15日上午10:00（北京时间）。

13、比选应答文件递交及开标地点：北京市西城区太平街3号中央芭蕾舞团二层会议室。

14、评标方法：综合评分法。

15、凡对本次招标提出询问，请与中央芭蕾舞团联系（技术方面的询问请以邮件的形式）。

采购人：中央芭蕾舞团

地　　址：北京市西城区太平街3号

邮　　编：100050

电　　话：010-83553737-4405

电子信箱：1026440201@qq.com

联 系 人：王兴

# 第二章   比选应答文件组成

一、资格证明文件（资格证明文件中*号条款为实质性条款，没有对此作出响应的应答为无效应答）

*1、企业法人营业执照：有效的企业法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书等响应人身份证明文件复印件（须加盖本单位公章）

*2、法定代表人授权书原件（格式）

*3、法定代表人身份证复印件及法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

*4、提供投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺，格式自拟（须加盖响应人公章、法定代表人或授权代表签字）。

*5、提供投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖响应人公章、法定代表人或授权代表签字）。

*6、提供投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳税收的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖响应人公章、法定代表人或授权代表签字）。

*7、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。响应人须提供此声明，格式自拟，法定代表人或授权代表签字，须加盖响应人公章。

8、信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印。

*9、参加本次采购活动中，与同一分包其他响应人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。（响应人须提供此声明，须有效签字，须加盖响应人公章）。（格式）

10、响应人认为必要的其他资格证明文件，须加盖本单位公章。

11、中小企业声明函（格式）

二、技术部分文件

1、整体服务方案，格式自拟

2、重点难点分析，格式自拟

3、安全保密控制措施，格式自拟

4、人员配置方案，格式自拟

5、工程质量管理和控制措施，格式自拟

6、工程进度管理和控制措施，格式自拟

7、组织协调方案，格式自拟

8、现场组织管理机构，格式自拟

9、近年类似案例，格式自拟，合同签订日期为自 2020年 6月 1 日起至今，需提供合同复印件并加盖投标单位公章

10、响应人资质，格式自拟

11、投标函（格式）

12、投标一览表（格式）

13、投标分项报价表（格式）

14、采购需求偏离表（格式）

15、合同条款偏离表（格式）

## 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）递交比选应答文件，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 响应人(盖章)： |  |

注：1、附法定代表人身份证复印件并加盖响应人公章。

2、附法人授权代表身份证复印件并加盖响应人公章。

## 参加本次采购活动中，与同一分包其他响应人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。（格式）

致：中央芭蕾舞团

我公司在参加本次采购活动中，与同一分包其他响应人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系。

特此声明。

附：响应人相关单位、相关人员情况声明

响应人(公章)：

响应人法定代表人

或授权代表签字：

日期：

## 附：响应人相关单位、相关人员情况声明函

（1）响应人相关单位一览表

| 与响应人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 与响应人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如响应人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

响应人(公章)：

响应人法定代表人

或授权代表签字：

日期：

（2）响应人相关人员一览表

| 与采购人及采购代理机构下列人员存在利害关系 |  |
| --- | --- |
| 1 | （姓名、身份证号） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如响应人没有表中列示的相关人员，请填写“无”。

注2：利害关系指存在下列之一情况的：

①参加采购活动前3年内，与响应人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内，担任响应人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内，是响应人的控股股东或者实际控制人；

④与响应人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

响应人(公章)：

响应人法定代表人

或授权代表签字：

日期：

## 中小企业声明函（适用于工程、服务类）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人(公章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

（仅限满足要求的投标人提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人(公章)：

日期：

附表: 大中小微型企业划分标准（仅供参考）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

注：本项目专门面向中小企业采购，项目类型：服务，采购标的名称：中央芭蕾舞团天桥剧场给排水及空调系统改造工程和消防系统维修工程项目监理，所属行业：租赁和商务服务业。

# 第三章   评分标准

1、评标办法：本次比选采用综合评分法，超过预算金额（最高限价）的比选报价为无效投标。

2、本次评分的主要因素是：比选报价、履约能力、服务方案等。。

3、除价格因素外，评委会成员应依据比选文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4、在评选过程中，对于比选应答文件中出现的偏离情况，区分为实质性偏离和非实质性偏离。

4.1 实质性偏离是指递交比选应答文件未能实质响应比选文件的要求。以下情况属于重大偏离：

4.1.1 未按照比选文件规定要求签署、盖章的；

4.1.2 法定代表人授权委托书等没有法人本人签字或盖章；

4.1.3 比选应答文件载明的比选项目完成期限超过了比选文件规定的期限；

4.1.4 供应方的比选报价与预算金额不一致；

4.1.5 比选应答文件中附有采购方不能接受的条件；

4.1.6 比选服务方案内容、标准明显不符合比选项目的要求；

4.1.7 比选供应方有违法违纪行为或在过去三年中有重大质量信誉问题的；

4.1.8 比选应答文件中提供虚假或失实材料的；

4.1.9 不符合法律、法规和比选文件规定的其他实质性要求。

4.2 非实质性偏离是指比选应答文件在实质上响应比选文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变比选文件的实质性内容。

# 第四章   相关表格

## 1 投标函

致：（采购人）

根据贵方为(项目名称)项目比选采购货物及相关服务的比选邀请,签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表响应人（响应人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  三 份：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.技术规格响应/偏离表

4.商务条款响应/偏离表

5.资格证明文件

6.按比选文件要求和技术规格要求提供的其它有关文件

7.以  /  形式出具的投标保证金，金额为人民币   /   。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附比选报价表中规定的应提交和交付的货物报价总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的比选报价总价）。

2）响应人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3）响应人已详细审查全部比选文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本比选响应有效期为自评审日起  90个日历 日。

5）在规定的开标时间后，响应人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据比选文件有关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）响应人同意提供按照贵方可能要求的与其比选有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比选应答或收到的任何比选应答。

8）与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________________      传真：____________________

电话：______________________      电子函件：________________

法人授权代表签字：______________

响应人名称：____________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

## 2 投标一览表

响应人名称：                                                               招标编号：

| 项目名称 | 包号 | 比选报价总价 （单位：元） | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自施工计划开始日期至两个项目实际完成竣工验收日期为施工阶段监理服务期。竣工验收完成后需要配合项目工程结算、财务决算，至项目保修期完成服务期限结束。 |  |  |

响应人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注:1、此表中，比选报价总价应和“3分项报价表” 中的总价相一致 。

2、此表格经法人授权代表签字并加盖响应人公章方有效。

## 3 分项报价表

响应人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

法人授权代表（签字）：___________________

响应人(盖章)：

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应比选文件。

3.上述各项的详细分项报价可另页描述。

4.此表格经法人授权代表签字并加盖响应人公章方有效。

## 4 采购需求偏离表

响应人名称:___________                      招标编号:______________

| 序号 | 比选文件条目号(页码) | 比选文件要求 | 应答响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 对比选文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。。

响应人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字并加盖响应人公章方有效。

## 5 合同条款偏离表

响应人名称:_____________                  招标编号:_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号（页码） | 比选文件要求 | 应答响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

响应人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字并加盖响应人公章方有效。

## 6 初审表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资质内容 | 通过/不通过 |  |  |
| 1 | 是否具有有效的企业法人营业执照 |  |  |  |
| 2 | 是否具有有效的法定代表人授权书 |  |  |  |
| 3 | 是否具有法定代表人身份证复印件及法人授权代表身份证复印件 |  |  |  |
| 4 | 是否具有有效的投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺 |  |  |  |
| 5 | 是否具有有效的投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺 |  |  |  |
| 6 | 是否具有有效的投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳税收的良好记录的承诺 |  |  |  |
| 7 | 是否具有有效的参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 |  |  |  |
| 8 | 比选报价是否未超过预算金额（最高限价） |  |  |  |
| 9 | 响应人是否在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定条件。 |  |  |  |
| 10 | 是否具有有效的参加本次采购活动中，与同一分包其他响应人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。 |  |  |  |

## 7 综合评分明细表

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 监理大纲 （78分） | 对项目的整体理解（14分） | 科学、可行、针对性强，得14分 合理、可行、细节待完善，得10分 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得6分 未提供得0分 |
|  | 监理“三控制二管理一协调”的内容（14分） | 科学、可行、针对性强，得14分 合理、可行、细节待完善，得10分 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得6分 未提供得0分 |
|  | 监理措施 方法（14分） | 科学、可行、针对性强，得14分 合理、可行、细节待完善，得10分 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得6分 未提供得0分 |
|  | 监理目标（12分） | 科学、可行、针对性强，得12分 合理、可行、细节待完善，得6分 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得3分 未提供得0分 |
|  | 监理重点难点分析（12分） | 科学、可行、针对性强，得12分 合理、可行、细节待完善，得6分 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得3分 未提供得0分 |
|  | 工作人员和设备投入计划（12分） | 科学、可行、针对性强，得12分 合理、可行、细节待完善，得6分 欠合理、可行性较差、基本满足工程需要，得3分 未提供得0分 |

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务 （12分） | 拟派总监理工程师职称（2分） | 具备中级职称得2分，中级以下职称不得分。需提供职称证明复印件，加盖供应商公章。 |
|  | 类似业绩（10分） | 2020年6月1日以后具有类似工程业绩（证明材料可以是中标通知书（成交通知书）或合同，合同应至少提供封面、签约内容及金额、签字盖章页）。 有1个得2分，最高得10分。 |
| 报价评分标准 （10分） | 报价得分（10分） | 满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。报价得分=（基准价/供应商报价）×10； 报价评分按评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |

# 第五章 技术需求

一、项目总体概述

项目位于北京市西城区北纬路30号北京市天桥剧场，建筑于2001年建成，使用20余年来存在了不同程度的给水、排水、空调水、消防水等管道的锈蚀、渗漏，影响剧场的正常使用，于是申请资金进行更新改造。本招标为给排水及空调系统改造、消防系统改造两个项目的监理服务，资金来源均为政府投资（中央）。

二、主要建设内容

给排水及空调系统改造：天桥剧场建筑内生活给水系统、生活热水系统、空调管道进行更新，地上2层~5层后勤保障区卫生间室内装修改造及更换卫生间内所有洁具，以及因管道更换造成的局部吊顶恢复的建筑、给排水、电气等专业。

消防系统改造：天桥剧场建筑内喷淋系统、墙壁消火栓系统等。

三、监理服务要求

1、基本要求

本项目监理工作内容，包括但不限于对项目建设进行质量、进度、成本控制，参与合同管理，并提供相应的咨询。具体包括对项目的质量控制、进度控制、成本控制和项目文档管理、合同管理、各方关系协调及变更管理。总体目标是在保证安全可靠的前提下，提高质量、控制进度、优化方案、降低造价，确保本项目按设计和技术规范的要求以合理的费用在规定的时间内优质完成，并按照有关规范、标准检测达到国家相关规范、标准。

2、监理工作的基本内容要求

（1）质量控制

满足国家和北京市现行有关工程建设和建设监理的法律、法规、规章、规范、规程、技术标准、要求、通知及其他规范性文件。本合同在实施过程中如与国家和北京市颁布的新规范文件有抵触时，按国家和北京市颁布的最新规范性文件执行。

（2）进度控制

对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建方对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；当项目目标出现严重偏离时，及时指出，并提出对策建议，同时督促承建方尽快采取措施。

（3）造价控制

监理人按月形象进度对工程进度款项进行审核，包括施工承包、分包、直接发包等合同，并配合委托人、项目管理单位、造价咨询单位对进度款进行审核。对图纸会审、工程洽商、设计变更、现场签证的合理性和技术性进行审核把控，对变更洽商费用、综合单价、材料与设备价等进行审核并出具相关意见。对竣工图纸、上报的竣工结算文件及资料进行审核，并在28日内出具审核报告，配合造价咨询单位对竣工结算进行审核。

（4）合同管理

协调解决施工过程中与本工程有关的纠纷，对上报的索赔项进行审核。当委托人和承包人发生争议时，监理人应根据委托人的要求，如实提供有关证据，协助及支持委托人维护其合法权益。

四、监理服务期限

自施工计划开始日期至两个项目实际完成竣工验收日期为施工阶段监理服务期。竣工验收完成后需要配合项目工程结算、财务决算，至项目保修期完成服务期限结束。

五、服务地点

北京市天桥剧场

六、验收要求及标准

1.投标人应在规定的地点和时间内按要求完成所有服务。

2.投标人须按规定提交服务成果，完成相关验收文档和材料。

七、付款条件

第一笔付款：项目合同签订后10个工作日内，且中央预算内资金到位后，支付项目费用总额的50% 。

第二笔付款：项目初步验收合格后10个工作日内，且中央预算内资金到位后，支付项目费用总额的30% 。

第三笔付款：项目竣工验收合格后10个工作日内，且中央预算内资金到位后，支付项目费用总额的20% 。

# 第六章 监理合同

- 合同条款

- 1. 一般约定

- 1.3 合同文件组成与解释顺序

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）技术标准和要求；

（8）监理与相关服务报价清单；

（9）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程。

（10）组成合同文件的其他文件：/

- 1.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：与本工程相关的全部工作内容及资料、长期。

监理人申明的保密事项和期限：与本工程相关的全部工作内容及资料、长期。

第三方申明的保密事项和期限：与本工程相关的全部工作内容及资料、长期。

- 2. 监理人义务

- 2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围包括：

- 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：包含但不限于

国家和北京市现行有关工程建设和建设监理的法律、法规、规章、规范、规程、技术标准、要求、通知及其他规范性文件；国家、北京市有关工程建设现行的技术标准、规范和规程等；北京市现行的工程计价相关文件规定；本合同在实施过程中如与国家及北京市颁布的新规范性文件有抵触时，按国家及北京市颁布的新规范性文件执行。

本工程正式施工图纸及相关标准图；本工程的施工总承包合同及与工程有关的其他分包合同；本工程的监理委托合同。

2.2.2 相关服务依据：

国家现行法律法规和北京市相关条例等对工程质量缺陷责任期监理的要求。

- 2.3 监理与相关服务机构和人员

2.3.4 （6）更换监理人员的其他情形：

（1）监理人员出现重大工作失误、擅自离岗、串通或接受总分包商、材料设备供应商的任何形式的贿赂、或因疾病不能继续工作等情况，监理人须按委托人指令，14日内更换监理人员。

（2）监理人更换人员必须经委托人同意。如未经委托人同意，每更换总监1人次，监理人承担20万元/人次；每更换专业监理工程师2万元/人次；每更换其他监理人员1万元/人次的标准承担违约金。

（3）未经委托人同意，监理人擅自或因本条第（1）项的情形被要求更换监理人员40%以上，委托人有权终止合同，并要求监理人承担相应违约责任及赔偿给委托人造成的全部损失。

（4）监理人更换人员的学历、工作年限、经验等均须高于原有被替换人员，且须提前7日报请委托人审批同意后更换。

- 2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

（1）除本合同明确约定或委托人书面授权外，监理人无权减轻或免除任何第三方在其与委托人签署的合同中对委托人承担的责任或义务。

（2）任何可能对工程造价、质量或工期构成影响的设计变更和工程洽商，均须事先得到委托人的书面授权或批准。

（3）定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇特殊情况、紧急情况应在第一时间内上报委托人)，并以书面形式报送委托人。

（4）未经许可不得将本协议项下取得的权利全部或部分转许可任何第三方。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知

- 2.7 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

（1）监理规划：签订合同后14日内提交4份。

（2）监理细则：签订合同后28日内提交4份。

（3）监理月报：每月5日前提交上月监理月报4份。

（4）监理总结报告，四方验收前合理时间内。

（5）其他专项报告：招标文件中要求的分析报告（表）4份等随月报一同上报；委托人提出需求后3日内提交专项报告4份。

（6）竣工验收后档案资料提交：满足市城建档案馆要求的1套；满足委托人要求（按建筑工程资料管理规程中建设单位要求）的2套，与竣工验收、工程移交时间同步提交。

- 3. 委托人义务

- 3.2 提供资料

委托人免费向监理人提供与工程有关的资料：施工图、施工合同各一份。

- 3.4 委托人代表

委托人代表为：

- 3.6 答复

委托人同意在确认收到书面报告7天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

- 3.8 合理化建议的奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 / %。

- 4. 违约

- 4.1 监理人的违约

4.1.1.3监理人违约的其他情形：

（1）因监理人的责任导致工期延误的，每延误一天须向委托人支付3000元违约金。

（2）本工程在隐蔽工程验收、中间结构验收、竣工验收交付使用时，如发现存在由于监理人监理工作疏忽或失误等原因造成的工程质量隐患或缺陷，委托人有权要求监理人向委托方赔偿由于该工程质量隐患或缺陷造成委托方的经济损失。与此同时，委托方有权终止本合同余款的支付，并有权用本合同余款抵偿由于该工程质量隐患或缺陷造成委托方的经济损失。

（3）本工程发生重大质量、安全事故时，若是监理人工作职责的疏忽并隐瞒不报，谎报或拖延报告的，委托人有权追究监理人的法律责任，并每次有权对监理人处以5万元的违约金。

（4）工程施工承包人没有按投标承诺做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外， 每发生一次，监理人必须承担5000元违约金。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，除接受政府相关部门的处罚外，监理人应向委托人支付5万元违约金。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

（5）总监理工程师及各专业工程师的实际工作能力和工作表现达不到工程需求时，委托人可向监理人提出更换，监理人未按委托人要求更换总监理工程师的，每延误一天需向委托人支付5000元违约金，未按委托人要求更换专业监理工程师的，每延误一天需向委托人支付3000元违约金。

（6）因监理人管理失职造成本项目不能达到工程目标的，监理人应承担违约责任，委托人有权根据具体情况收取10万元-50万元的违约金。

（7）委托人不定时对监理人在重点部位和关键工序的24小时旁站及监理日志进行检查，经检查发现三次监理工程师未到岗，则视为监理人违约并承担违约责任，从第三次起扣除违约金2000元/次（人民币）。

（8）监理人因违约或其他原因需向委托人支付款项时，委托人有权从应支付监理人的监理报酬中直接抵扣，不足部分由监理人另行支付。

4.1.2.2监理人赔偿金额按下列方法确定：由于监理人过错、故意或重大过失造成的委托人直接经济损失的，应赔偿该损失。经索赔方、监理、造价咨询、项目管理、甲方等各方确认的直接经济损失计算赔偿金额，赔偿金额＝直接经济损失×10%（累计赔偿额不超过监理报酬总金额）。

- 4.2 委托人的违约

4.2.1.3委托人违约的其他情形：/

4.2.2.1委托人赔偿金额按下列方法确定：/

- 5. 支付

- 5.3 中期支付

5.3.1 监理酬金

监理酬金具体支付方式：

支付方式：第一笔付款：项目合同签订后10个工作日内，且中央预算内资金到位后，支付项目费用总额的50% 。

第二笔付款：项目初步验收合格后10个工作日内，且中央预算内资金到位后，支付项目费用总额的30% 。

第三笔付款：项目竣工验收合格后10个工作日内，且中央预算内资金到位后，支付项目费用总额的20% 。

5.3.3 附加工作酬金

附加工作酬金具体支付方式：/

5.3.4 补偿费用

补偿费用的支付方法：/

5.3.5  合理化建议奖励

合理化建议奖励的支付方法：/

- 7. 争议解决

- 7.2 调解

合同争议进行调解时，可提交/（调解人）进行调解。

- 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   种方式。

（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。

（2）向西城区人民法院提起诉讼。

合同附件

- 合同协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 工程范围：

5. 工程概算（估算）投资额或建筑安装工程费：                                   元

- 二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

- 三、组成合同的文件

1. 合同协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标函及投标函附录；

4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 合同专用条款；

6. 合同通用条款；

7. 技术标准和要求；

8. 监理与相关服务报价清单；

9. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：               ，身份证号码：

注册号：

- 五、签约酬金与补偿费用

（一）签约酬金（大写）：                        元 （¥             ）。

包括：

1. 监理酬金：                                元

2. 相关服务酬金：                            元

其中：

（1）保修期服务酬金：                        元

（2）其他相关服务酬金：                      元

（二）委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的

补偿费用（大写）：                 元（¥              ）。

- 六、期限

1. 监理期限：

共计    日历天；自       年    月    日始，至       年    月    日止。

2. 相关服务期限：

（1）保修期服务期限自实际竣工日期起       个月。

（2）其他相关服务期限

- 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按照合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年     月     日。

2. 订立地点：

3. 合同一式       份，具有同等法律效力，双方各执       份。

委托人：     （盖章）                   监理人：        （盖章）

营业执照号：                            营业执照号：

资质证书编号：

住所：                                  住所：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人或其委托                      法定代表人或其委托

代理人：                                代理人：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

电子邮箱：                              电子邮箱：